COMPTE-RENDU
Réunion n°1 – 29/01

Projet de dévellopement informatique : MusiCore – Projet 22

Encadrant : François Trahay

Présent :
Bettini Aurélien
Plichart Victor
Villedieu Anaïs
Vurli Constantin

PRESENTATION DU MODULE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

• Guide de déroulement du projet : description des livrables (le 3,6 et 20 mars) et de la soutenance.
Un responsable compte-rendu doit être nommé.

• Présentation du fonctionement git/svn, du système de commit/synchronisation/forking, modules organisés spécifique à java.

• Planifier la prochaine réunion. A prioris une réunion toutes les 2 à 4 semaines est à prévoir.

TRAVAIL A FAIRE
Pour le livrable du 6 mars

• Faire un cahier des charges
• Faire un GANTT (prévoir la durée des tâches et chronometrer pour constater les différences)

Pour la prochaine réunion

• Faire un draft du cahier des charges du livrable 1

SPECIFICATIONS SUR L'APPLICATION

• Choix de travailler en Python plutôt qu'en Java pour avoir accès aux bibliothèques spécialisées en analyse musicale disponibles en Python => souci de travailler en fonctionnel ou en objet
• Nécéssité d'un gros travail d'interface à considérer