COMPTE-RENDU
Réunion n°2 – 19/02

Projet de dévellopement informatique : MusiCore – Projet 22

Encadrant : François Trahay

Présent :
Bettini Aurélien
Plichart Victor
Villedieu Anaïs
Vurli Constantin

PRESENTATION DU TRAVAIL EFFECTUE

• Fonctionnement général du programme, ainsi que le détail de chaque fonction (entrée, sortie, et interactions.)
• 1er essai pour l'interface utilisateur

Enjeux à discuter :

• Détecter les harmoniques ainsi que la tonalité du morceau est difficile avec les outils à disposition
• Faut-il faire de l'objet, a prioris à quelques endroits cela pourra être nécessaire mais va être plus compliqué à gérer compte tenu que nous utilisons Python : extraction de données en fonctionnel mais gestion en objet peut-être.
• Pour traiter de l'édition du fichier playlist, le csv doit être assez rapide mais sinon un lock suffirai.
• Gestion de la transition entre 2 morceaux : quand fini/commence le morceau

TRAVAIL A FAIRE

• Donner le dépôt git à Mr. Trahay
• Trouver un outil avec Python pour analyser le contenu du fichier et s'assurer qu'il s'agit bien de musique

Pour le livrable 1 :

• Dans la partie 3.3 du rapport, il faudrai idéalement donner les formats des données, préciser les entrées et sorties pour chaque fonction

COMMENTAIRES DE L'ENCADRANT

• Si GTK est choisi pour faire de l'interface, il faudrai le faire sous Linux, la transition sur Windows est simple
• Traiter toutes les exceptions (même à l'excès) est indispensable, en Python spécifiquement faire des assert, pour être sûr qu'un mauvais fichier n'interromp pas la création de la playlist avec les morceaux restant
• Tout le travail annoncé dans le livrable 1 ne va pas forcément être réalisable, ne pas se borner, tout ne va pas être aussi rapide/long à faire que prévu
• Pour le GANTT, détailler : 1 tache/module, et découper 1 module en sous-tâches (selon les différentes fonctions déjà spécifiées.)
• Si il n'y a pas d'objet dans notre programme pas d'UML à faire dans le livrable 2
• Suivre le tutoriel pour l'interface graphique sur moodle