COMPTE-RENDU
Réunion n°4 – 24/03

Projet de dévellopement informatique : MusiCore – Projet 22

Encadrant : François Trahay

Présent :
Bettini Aurélien
Plichart Victor
Villedieu Anaïs
Vurli Constantin

TRAVAIL EFFECTUE

La structure du code a été refaite pour faciliter les jointures entre chaques points clé du programme.

• Analyse :
L'analyse BPM fonctionne à peu près, elle peut donner la BPM moyen de la chanson ou le BPM de début et de fin pour faire les transitions : la chanson qui est jouée a un certain BPM à la fin, qui est le même que le BPM au début de la chanson suivante.

• UI :
L'UI a été commencé en gtk3+, pour l'instant il y a une fenêtre ou l'utilisateur peut charger manuellement ou par drag and drop la playlist à trier, ainsi que la fenêtre ou le résultat final va apparaître. L'utilisateur peur après réorganiser la playlist qu'il obtient.

• Tri :
Le tri se fait maintenant en objet à cause de problèmes liés aux csv, et pour simplifier la jonction avec la partie création de playlist.
Le tri fusion actuellement utilisé pour les BPM va être refait pour gérer BPM et harmonique en même temps.

TRAVAIL A FAIRE

Pour le livrable 2, un prototype : une partie du logiciel qui fonctionne, par exemple le résultat d'une analyse ou d'un tri, puis la partie exportation.

• Analyse :
On considère passer en objet plutot que continuer à utiliser les csv. L'extraction de donnée est parfois problématique sur python.
Pour l'analyse harmonique, il va falloir coder une FFT car les outils que l'on utilise peuvent détecter la fréquence de morceau mais pas la tonalité.

• UI :
Une fenêtre de customisation va être faite pour personaliser la playlist : privilégier le tri BPM au tri harmonique ou inversement, ainsi que décider de classer avec un BPM croissant ou décroissant.

• Tri :
Gérer le problème de devoir trier selon 2 variables : BPM et harmonque.
→ système de score : S=PoidsBPM*f(BPM)+(100-PoidsBPM*f(harmonie) suivit d'un tri fusion classique
→ double boucle, en testant un nombre fini de combinaison de playlists et choisissant la meilleure (dans le sens des écarts moyens)
→ problème du voyageur de commerce (souci : solutions existants limités à environ 15 points)

• Sortie :
Mettre l'enregistrement des données après l'analyse et avant le tri, séparément de l'exportation.